KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

- Đinh Viết Quang Minh

Tên ứng dụng: Chương Trình Quản Lý Cửa hàng may

Thời gian thực hiện: Từ ../../2026 đến ../../2026 (15 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 22/6/2026 Đến: 28/6/2026) | Soạn câu hỏi và xác định yêu cầu |  |  |
|  | Chọn công nghệ phù hợp |  |  |
|  | Yêu cầu chức năng và phi chức năng |  |  |
|  | Thiết kế UseCase Tổng quát |  |  |
| Tuần 02 (Từ: 29/6/2026 Đến: 5/7/2026) | Vẽ Class Diagram |  |  |
|  | Vẽ Activity |  |  |
|  | Vẽ Sequence |  |  |
|  | Thiết kế Cơ sở dữ liệu : ERD |  |  |
|  | Viết script SQL |  |  |
| Tuần 03 (Từ: 6/7/2026 Đến: 12/7/2026) | Vẽ giao diện sơ bộ |  |  |
|  | Vẽ FlowScreen |  |  |
|  | Code Entity + DAO |  |  |
|  | GUI tổng quan (hiển thị sl lô vải còn lại + sl cây vải trong lô đó) |  |  |
|  | GUI nguyên liệu (Lô vải + SL cây vải) hiển thị lô vải chưa cắt |  |  |
| Tuần 04 (Từ: 13/7/2026 Đến: 19/7/2026) | GUI Sản phẩm (bàn hàng đã xong và chưa xong) |  |  |
|  | GUI nhân sự (thợ may + thợ ủi) |  |  |
|  | GUI Hệ thống (chỉnh sửa giá loại sản phẩm) |  |  |
|  | GUI Khách hàng |  |  |
|  | GUI Hóa đơn |  |  |
| Tuần 05 (Từ: 20/7/2026 Đến: 26/7/2026) | Code xử lý đăng nhập , đăng ký |  |  |
|  | Code CRUD |  |  |
|  | Code CRUD |  |  |
|  | Code CRUD |  |  |
|  | Code CRUD |  |  |
|  | Code CRUD |  |  |
| Tuần 06 (Từ: 27/7/2026 Đến: 2/8/2026) | Kết nối các luồng |  |  |
|  | Kết nối các ràng buộc |  |  |
|  | Kiểm tra và xử lý validation input |  |  |
|  | Chỉnh sửa layout, font |  |  |
| Tuần 07 (Từ: 3/8/2026 Đến: 9/8/2026) | Kiểm thử hệ thống |  |  |
|  | Kiểm thử hiệu xuất và bảo mật cơ bản |  |  |
|  | Lập danh sách bug hiện có |  |  |
|  | Fix bug |  |  |
| Tuần 08 (Từ: 10/8/2026 Đến: 16/8/2026) |  |  |  |
| Tuần 09 (Từ: 17/8/2026 Đến: 23/8/2026) |  |  |  |
| Tuần 10 (Từ: 24/8/2026 Đến: 30/8/2026) |  |  |  |
| Tuần 11 (Từ: ../../2026 Đến: ../../2026) |  |  |  |
| Tuần 12 (Từ: ../../2026 Đến: ../../2026) |  |  |  |
| Tuần 13 (Từ: ../../2026 Đến: ../../2026) |  |  |  |
| Tuần 14 (Từ: ../../2026 Đến: ../../2026) |  |  |  |
| Tuần 15 (Từ: ../../2026 Đến: ../../2026) |  |  |  |

Link nhật ký ()